U M O W A

 zawarta  w dniu  ................... 2008 r. pomiędzy: Gminą Miasto Rawa Mazowiecka reprezentowaną  przez:

Eugeniusza Góraja – Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka,

zwaną dalej Zamawiającym

a ...........................................................................................................

...................................................... zwanym dalej Wykonawcą, 

o następującej  treści:

§ 1.

Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do  wymiany słupów oświetleniowych w Parku Miejskim w Rawie Mazowieckiej w ilości 30 sztuk  wg.  projektu graficznego stanowiącego jako załącznik  do umowy jej integralną część.

§ 2.

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać  przedmiot umowy w terminie do 30 sierpnia 2008 roku.

2. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w następnym dniu po podpisaniu umowy.

3. W przypadku naruszenia przez Zamawiającego terminu, o którym mowa w ust.2  Wykonawcy przysługuje żądanie przedłużenia ustalonego umową terminu wykonania przedmiotu umowy, o czas zwłoki Zamawiającego.

§ 3.

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości zł. ................ brutto:(słownie: .....................................), w tak ustalone wynagrodzenie wliczony jest podatek od towarów i usług (VAT).

2. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie przez Zamawiającego w terminie 30 dni licząc od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury.

3. Podstawę wystawienia przez Wykonawcę faktury stanowić będzie protokół bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy podpisany przez strony.

§ 4.

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy.

2. Okres gwarancji ustala się na  7  lat liczonych od daty odbioru.

§ 5.

1. Z tytułu  niewykonania lub nienależytego  wykonania umowy Wykonawca jest obowiązany do zapłaty Zamawiającemu   kar umownych  w następujących przypadkach i wysokościach:

1) z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy – w wysokości 10.000 zł.(słownie: dziesięć tysięcy 00/1000)

2) z tytułu zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 2% wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki,

3) z tytułu zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze – w wysokości 2 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego do ich usunięcia.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach  ogólnych, jeżeli szkoda przewyższa wysokość kar umownych.

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

§ 6.

1. W razie konieczności wykonania robót dodatkowych, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy Wykonawca wykona te roboty po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego i uzgodnieniu z nim zakresu robót  dodatkowych na podstawie odrębnej umowy.

2. Roboty dodatkowe, których wykonanie będzie konieczne dla zrealizowania przedmiotu umowy wycenione będą przy użyciu tych samych czynników cenotwórczych, które Wykonawca zastosował sporządzając ofertę, która stała się podstawą  spisania niniejszej umowy.

§ 7.

W sprawach nie unormowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

§ 8.

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§9.

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egz. Zamawiającemu i 1 egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY                                                            WYKONAWCA

